REPORTE DE AVANCES

Sistema Inteligente de Gestión de Combis

Analista · Backend · Frontend · Tester

Objetivo: Consolidar el trabajo realizado, la evidencia técnica disponible, el estado de validación y las siguientes acciones por disciplina.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de corte | 20/07/2026 |
| Producto | Aplicación móvil, backend API y portal web de ventas |
| Alcance | Análisis funcional, implementación, integración y aseguramiento de calidad |
| Base del reporte | Código, configuración de ejecución, pruebas automatizadas e historial reciente del repositorio |

# 1. Resumen ejecutivo

El sistema evolucionó de pantallas aisladas hacia una plataforma conectada para operación de transporte. La solución integra una aplicación móvil para trabajo en campo, una API central con persistencia y tiempo real, y un portal web para ventas, activación y administración de cuentas.

El periodo reciente se concentró en seguimiento mediante mapas y polilíneas, refinamiento de interfaz, corrección del flujo de compra, validación de activaciones y consistencia del estado de suscripción. En paralelo, el repositorio ya contiene bases para navegación, GPS, incidencias, documentos, chat, radio, llamadas WebRTC, correo comercial, pagos, onboarding y aislamiento multiempresa.

| Frente | Resultado consolidado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Analista | Flujos, actores, reglas, dependencias y riesgos principales identificados. | Avance alto |
| Backend | API modular, autenticación, tiempo real, operación, comercial, comunicaciones y auditoría. | Implementado / evolutivo |
| Frontend | App móvil operativa y portal web con seguimiento, mapas, cuenta, ventas y administración. | Implementado / refinamiento |
| Tester | Pruebas backend y móviles para arquitectura, permisos, tracking, navegación, RTC y flujos críticos. | Cobertura activa |

Lectura del estado: Implementado no significa cerrado: llamadas, push, correo productivo, observabilidad y pruebas del portal requieren endurecimiento antes de una liberación de producción.

## 1.1 Evolución observada

La evolución reciente puede agruparse en cuatro líneas. Primero se fortaleció el seguimiento geográfico mediante mapas, geometrías y polilíneas. Después se refinó la presentación para que los datos operativos fueran más legibles en móvil y web. En tercer lugar se corrigieron puntos del proceso comercial y de activación. Finalmente se trabajó en consistencia de estado, especialmente en suscripciones y asociación de conductores con unidades.

| Etapa | Trabajo representativo | Valor aportado |
| --- | --- | --- |
| Base funcional | Autenticación, usuarios, unidades, rutas, GPS y administración. | Permite operar los recursos principales del sistema. |
| Integración | REST, Socket.IO, navegación, chat, radio, incidencias y documentos. | Conecta operación, comunicación y supervisión. |
| Comercial | Planes, compra, pago, activación, onboarding, facturación y cuenta. | Convierte la plataforma en un producto contratabile y administrable. |
| Refinamiento | Mapas, seguimiento, UI, consistencia de suscripción y validaciones. | Reduce errores y mejora uso cotidiano. |

## 1.2 Alcance de este reporte

Este informe no pretende sustituir historias de usuario, bitácoras de commits ni resultados de ejecución de CI. Su función es resumir el trabajo comprobable por disciplina y explicar cómo se relaciona con el producto. Los estados se expresan de forma prudente: una capacidad se considera implementada cuando existe código funcional; se considera validada únicamente cuando también existe evidencia de prueba o verificación.

# 2. Reporte del Analista

## 2.1 Trabajo realizado

Identificación de actores y permisos: propietario, administrador, despachador, supervisor, facturación, soporte, consulta y conductor.

Definición del ciclo comercial: selección de plan, checkout, confirmación, activación, onboarding, claves de acceso y administración de suscripción.

Definición del ciclo operativo: alta de unidad, asignación de conductor y ruta, sesión de recorrido, GPS, incidencias, documentos y seguimiento.

Separación de responsabilidades entre app móvil, portal de ventas y backend como fuente de verdad y coordinador multiempresa.

Inventario y unificación inicial de patrones de interfaz compartidos en el portal, incluyendo botones y primitivas de listas.

Documentación técnica de entidades, procesos, arquitectura, llamadas, correo e interconexión de aplicaciones.

## 2.2 Reglas y decisiones clave

| Decisión | Razón | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Backend como fuente de verdad | Evita estados distintos entre app y ventas. | Consistencia de unidad, ruta, GPS, cuenta y suscripción. |
| Aislamiento por organización | La plataforma atiende varias empresas. | Toda lectura o mutación debe respetar organizationId. |
| REST + Socket.IO | REST resuelve comandos y consultas; eventos propagan cambios. | Actualización inmediata sin duplicar lógica de negocio. |
| Estados explícitos | Pagos, documentos, incidencias y rutas tienen ciclos propios. | Permite auditoría, mensajes claros y pruebas por transición. |

## 2.3 Flujos funcionales analizados

### Flujo comercial y de activación

El prospecto consulta planes y complementos, inicia checkout y obtiene una orden con referencia. La confirmación de pago —manual, simulada o por webhook— modifica el estado comercial. Al activarse la suscripción, el responsable entra al portal, completa datos de empresa, genera claves de activación e incorpora usuarios y conductores. Este flujo enlaza ventas con operación: la cuenta activa determina qué organización puede crear recursos y qué límites de plan deben aplicarse.

### Flujo de operación de transporte

El administrador registra unidades, conductores y rutas; asigna recursos y habilita el trabajo del conductor. La app inicia una sesión de ruta, obtiene ubicación, reporta posiciones y permite registrar pausas, finalización e incidencias. El portal consulta el estado consolidado, la geometría recorrida, métricas y eventos sin modificar la fuente de datos del móvil.

### Flujo de comunicación

Los usuarios autenticados pueden entrar a conversaciones, enviar texto, audio o medios y participar en radio o llamadas. Socket.IO distribuye presencia y señalización; WebRTC transporta audio o video. Las notificaciones se guardan, se emiten en tiempo real y pueden enviarse como push cuando hay una suscripción configurada.

## 2.4 Entregables de análisis

| Entregable | Contenido | Uso |
| --- | --- | --- |
| Modelo funcional | Actores, permisos, módulos y responsabilidades. | Alinear alcance entre producto y desarrollo. |
| Modelo de datos | Entidades, relaciones, claves y restricciones. | Guiar persistencia, APIs y validaciones. |
| Modelo de procesos | Login, registro, rutas, GPS, viajes, pagos y administración. | Identificar entradas, transiciones y resultados. |
| Arquitectura | App móvil, backend, portal, sockets, correo, RTC e integraciones. | Explicar dependencias y puntos de falla. |
| Inventario UI | Patrones duplicados y candidatos a componentes compartidos. | Reducir mantenimiento repetido. |

## 2.5 Pendientes del análisis

Formalizar criterios de aceptación por módulo y por rol.

Priorizar una versión mínima de producción frente a capacidades posteriores.

Definir SLA de ubicación, llamadas, correo y atención de incidencias.

Completar matriz de trazabilidad requisito–endpoint–pantalla–prueba.

Acordar política de retención para GPS, grabaciones, documentos y auditoría.

## 2.6 Riesgos funcionales

Diferencias entre el estado comercial y el acceso operativo si un evento de pago o activación no se procesa de forma idempotente.

Confusión entre datos de ubicación en vivo y la proyección operacional consolidada si una pantalla usa la fuente incorrecta.

Permisos demasiado amplios en operaciones administrativas o mezcla de datos entre organizaciones.

Expectativas de llamadas o notificaciones push en redes reales sin infraestructura TURN/FCM terminada.

Crecimiento de funciones sin criterios de aceptación medibles ni prioridad de versión.

# 3. Reporte de Backend

El backend está construido con Node.js, Express, MongoDB/Mongoose y Socket.IO. La organización por módulos separa autenticación, usuarios, unidades, ubicaciones, navegación, incidencias, documentos, portal, cuenta, comercial, notificaciones y RTC.

## 3.1 Funcionalidad entregada

| Área | Trabajo realizado |
| --- | --- |
| Identidad y acceso | JWT, refresh, sesiones, roles, permisos y aislamiento por organización. |
| Operación | Proyección de unidades, GPS, rutas, sesiones, posiciones, métricas, bitácoras e incidencias. |
| Tiempo real | Presencia, ubicación, chat, radio, notificaciones y señalización RTC mediante Socket.IO. |
| Comercial | Planes, checkout, confirmación, webhook, activación, suscripción, facturas y descargas. |
| Comunicaciones | Correo comercial con plantillas y Resend; WhatsApp opcional; push y eventos persistidos. |
| Seguridad | Helmet, CORS, rate limiting, validación, control de tenant y manejo centralizado de errores. |
| Observabilidad | Eventos de aplicación, trazabilidad, estados de entrega y consulta administrativa de sesiones RTC. |

## 3.2 Correcciones y refinamientos recientes

Consistencia del estado de suscripción activa compartido entre módulos.

Validación de activación y asignación de unidad para conductores.

Ajustes del flujo de compra y activación comercial.

Mejoras de geolocalización y seguimiento operacional.

Protecciones de integridad para tracking, permisos y aislamiento entre empresas.

## 3.3 Arquitectura e interconexión

Las rutas HTTP están separadas por dominio y protegidas por middlewares de autenticación y acceso. Los servicios concentran reglas que deben reutilizarse en distintos endpoints. La persistencia abstrae consultas de usuarios, órdenes, unidades, sesiones, documentos, notificaciones y eventos. Socket.IO complementa las respuestas REST con salas por usuario, rol y organización, evitando que el frontend dependa de sondeos continuos.

El módulo comercial publica eventos como account:created, payment:confirmed, plan:active y subscription:updated. El portal usa esas señales para actualizar onboarding y cuenta. En operación, los eventos de ubicación, presencia, chat, radio, incidencias y RTC mantienen sincronizados a los clientes conectados. Esta separación permite que el backend sea la autoridad y que cada frontend conserve solo el estado de presentación.

## 3.4 Manejo de datos y seguridad

Los tokens JWT transportan identidad y claims; los refresh tokens permiten recuperar sesión sin reutilizar indefinidamente el access token.

El acceso multiempresa se restringe con organizationId y middlewares especializados para portal y operación.

Las contraseñas se almacenan con bcrypt y los errores se normalizan para no exponer detalles internos.

Las cargas y documentos pasan por límites y servicios de almacenamiento; los enlaces se resuelven desde el backend.

La telemetría registra eventos, fallos de push, sesiones RTC, operaciones comerciales y trazas de solicitud.

## 3.5 Integraciones externas

| Integración | Uso actual | Condición de producción |
| --- | --- | --- |
| MongoDB | Persistencia principal y modelos operativos/comerciales. | Usuarios, índices, respaldo y mínimos privilegios. |
| Mercado Pago | Checkout, confirmación y webhook comercial. | Secretos, firma, idempotencia y conciliación. |
| Resend | Correo transaccional con plantillas. | Dominio verificado, SPF/DKIM/DMARC y métricas. |
| Twilio WhatsApp | Avisos comerciales opcionales. | Credenciales, plantillas aprobadas y consentimiento. |
| STUN/TURN | Conectividad WebRTC. | TURN redundante, TLS y monitoreo. |
| Mapas | Geocodificación, planeación y geometrías. | Cuotas, caché y manejo de indisponibilidad. |

## 3.6 Deuda técnica y próximos pasos

| Prioridad | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Alta | Configurar TURN, correo productivo, dominio y credenciales push. | Comunicación estable fuera del entorno local. |
| Alta | Ejecutar pruebas contra persistencia e integraciones reales controladas. | Menor diferencia entre mocks y producción. |
| Media | Colas persistentes e idempotencia para correo, webhooks y notificaciones. | Recuperación segura ante fallos temporales. |
| Media | Paneles de métricas para GPS, RTC, pagos, errores y tiempos de respuesta. | Diagnóstico operativo medible. |
| Media | Contratos OpenAPI y versionado explícito. | Integración más predecible con clientes. |

## 3.7 Criterios de terminación del backend

Contratos de API documentados y estables para los flujos P0.

Pruebas automatizadas verdes con persistencia y servicios externos simulados de forma controlada.

Migraciones, índices, variables de entorno y procedimientos de respaldo documentados.

Métricas y alertas para latencia, errores, sockets, webhooks, correo y RTC.

Prueba negativa de aislamiento multiempresa y permisos por rol antes de liberar.

# 4. Reporte de Frontend

## 4.1 Aplicación móvil

Navegación por rol, autenticación, recuperación de sesión y rutas protegidas.

Mapa operativo con seguimiento, polilíneas, selección de unidad, estado de ubicación y paneles de control.

Planeación y ejecución de rutas, sesiones, paradas, historial y bitácora.

Chat, audio, medios, radio, presencia, notificaciones y llamadas WebRTC.

Soporte Android para ubicación y llamadas en segundo plano, cámara, archivos y almacenamiento seguro.

Manejo de conectividad, caché offline y recuperación de solicitudes críticas.

## 4.2 Portal web de ventas

Experiencia comercial de planes, checkout, confirmación y entrada al portal.

Pantallas de operaciones, unidades, rutas, usuarios, documentos, incidencias y onboarding.

Administración de plan, pagos, facturación, sesiones, perfil y claves de activación.

Mapa de seguimiento y geometría de rutas para supervisión desde escritorio.

Store compartido con cargas agrupadas, caché temporal y aplicación de eventos en tiempo real.

Primeras extracciones visuales compartidas: PortalButton y primitivas PortalDataList/PortalDataRow.

## 4.3 Integración con datos y tiempo real

Ambos clientes utilizan Axios para las solicitudes y Socket.IO para eventos. La app móvil prioriza tolerancia a conectividad variable, caché y reanudación de tareas; el portal prioriza cargas agrupadas, estados administrativos y actualización inmediata después de eventos comerciales. En los dos casos, la interfaz debe representar loading, vacío, error, permiso insuficiente y datos parciales sin sustituir la regla del backend.

El trabajo de mapas separa la geometría planificada, el recorrido registrado y la posición actual. Esta distinción es importante para no dibujar rutas engañosas. Las pantallas de seguimiento se refinaron para mostrar polilíneas, estado de unidad, información de sesión y controles contextuales sin saturar la vista.

## 4.4 Diseño y mantenibilidad

Uso de tokens de color, espaciado, tipografía, radio y opacidad para reducir literales visuales.

Extracción de PortalButton para variantes, tamaños, iconos, loading, disabled y ancho completo.

Extracción de PortalDataList y PortalDataRow para filas componibles sin acoplar el componente al dominio.

Conservación de casos especializados —timelines, mapas y tarjetas operativas— cuando una abstracción genérica dañaría la lógica.

Error boundaries por pantalla para aislar fallos, aunque deben complementarse con pruebas runtime de todas las rutas.

## 4.5 Trabajo reciente y pendientes

| Tema | Realizado | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento | Mapas, polilíneas y afinamiento de paneles. | Pruebas con rutas extensas, reconexión y datos incompletos. |
| UI | Refinamientos visuales y componentes compartidos iniciales. | Continuar tokens, listas, feedback, KPIs y estados vacíos. |
| Ventas | Compra, activación, cuenta y administración operativa. | Pruebas automatizadas del portal y accesibilidad web. |
| Runtime | Manejo de errores por pantalla y estados de carga. | Pruebas de navegación completa en build productivo. |

## 4.6 Criterios de terminación del frontend

| Dimensión | Criterio |
| --- | --- |
| Funcional | Cada acción P0 completa su operación y refleja el resultado real del backend. |
| Runtime | Todas las rutas cargan sin error boundary y muestran datos reales, vacíos y errores controlados. |
| Responsive | Portal usable en resoluciones de escritorio y ventanas reducidas sin solapamiento. |
| Accesibilidad | Foco, contraste, etiquetas y navegación por teclado verificados. |
| Rendimiento | Mapas, listas y paneles evitan renders o solicitudes redundantes. |
| Mantenibilidad | Patrones repetidos usan componentes y tokens compartidos cuando encajan. |

# 5. Reporte del Tester

La estrategia combina pruebas unitarias y de integración, typecheck, build, smoke tests, validación de arquitectura y recorridos punto a punto. El backend declara una cadena de pruebas críticas; la app móvil dispone de Jest, Playwright y Detox. El portal de ventas cuenta con typecheck y build, pero todavía no declara una suite automatizada propia.

## 5.1 Cobertura disponible

| Capa | Cobertura observada | Estado |
| --- | --- | --- |
| Backend | 29 archivos; arquitectura, snapshot operativo, tracking, RBAC, tenant, pagos, RTC, navegación, activación y comunicación. | Fuerte |
| Móvil | Suites configuradas para navegación, cifrado, presencia, RTC, caché, ubicación, mapas, radio y checklist. | Activa |
| E2E web | Playwright disponible en la aplicación móvil/web compatible. | Disponible |
| E2E móvil | Detox con scripts de build y ejecución. | Disponible |
| Ventas | TypeScript sin emisión y build Vite. | Falta suite funcional |

## 5.2 Escenarios críticos validados o cubiertos

Autenticación, refresh, contexto de usuario y recuperación de contraseña.

Permisos por rol, acceso operacional y aislamiento por organización.

Integridad de tracking, proyección de unidad y sesiones de ruta.

Mercado Pago, activación, claves y asignación de conductor/unidad.

Entrega de notificaciones, comunicación por correo y registro RTC/CDR.

Navegación móvil, deep links, mapas, estado en tiempo real y caché offline.

## 5.3 Enfoque de validación

Las pruebas deben organizarse por pirámide. Las reglas puras y transformaciones se validan con pruebas unitarias; endpoints, repositorios y sockets se cubren con integración; los recorridos de usuario se reservan para E2E. Typecheck y build detectan incompatibilidades de tipos o empaquetado, pero no sustituyen la ejecución runtime, especialmente en pantallas con mapas, módulos nativos o eventos.

| Nivel | Objetivo | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Unitario | Validar una regla en aislamiento. | Permisos, estados, geometría, validadores, reducers. |
| Integración | Validar colaboración entre módulos. | Endpoint + store, socket + sala, pago + activación. |
| Contrato | Evitar ruptura entre backend y clientes. | Payloads, errores, estados y compatibilidad. |
| E2E | Confirmar el resultado visible para el usuario. | Compra, activación, ruta, GPS, llamada y documento. |
| No funcional | Medir calidad operativa. | Rendimiento, seguridad, accesibilidad y resiliencia. |

## 5.4 Plan de pruebas pendiente

| Prioridad | Prueba | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| P0 | Compra → pago → activación → primer acceso. | Flujo completo sin intervención manual indebida. |
| P0 | Aislamiento entre dos organizaciones. | Ningún dato, socket o archivo cruza tenants. |
| P0 | Seguimiento GPS con pérdida y recuperación de red. | Sin saltos inválidos ni pérdida de sesión. |
| P1 | Llamadas en Wi-Fi, datos móviles y NAT restrictivo. | Establecimiento, reconexión y cierre auditables. |
| P1 | Portal web en nueve pantallas principales. | Sin error boundary; datos reales y acciones funcionales. |
| P1 | Correo, rebotes, reintentos y duplicados. | Una entrega lógica por evento, con trazabilidad. |
| P2 | Accesibilidad, rendimiento y compatibilidad. | Métricas y umbrales acordados por producto. |

## 5.5 Gestión de defectos y evidencia

Cada defecto debe incluir ambiente, versión, rol, datos previos, pasos, resultado esperado, resultado real y evidencia visual o de logs.

Los fallos intermitentes de GPS, sockets o RTC requieren timestamp, trace id, estado de red y dispositivo.

Una corrección debe incorporar prueba de regresión automatizada cuando el nivel lo permita.

Los casos bloqueados por credenciales externas deben registrarse como dependencia, no como aprobados.

El cierre de versión requiere una matriz con P0/P1, estado, evidencia y riesgo aceptado.

## 5.6 Riesgos de calidad

| Riesgo | Efecto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Build verde sin prueba runtime | Pantallas pueden fallar al evaluar módulos o datos reales. | Smoke test navegando todas las rutas. |
| Mocks optimistas | Producción difiere en latencia, permisos o formatos. | Ambiente integrado con datos controlados. |
| Cobertura desigual | Ventas acumula regresiones visuales o funcionales. | Añadir unitarias y E2E del portal. |
| Servicios externos | Pagos, correo, mapas o TURN fallan por configuración. | Pruebas de readiness y degradación. |
| Concurrencia | Eventos duplicados o estados fuera de orden. | Idempotencia y pruebas simultáneas. |

# 6. Reporte transversal de integración

El valor del trabajo no está en cada disciplina por separado, sino en la continuidad entre requisito, regla, interfaz y prueba. Un cambio comercial, por ejemplo, comienza como definición de estado, se implementa en backend, se representa en el portal y se valida con escenarios de pago y activación. El mismo patrón se aplica a rutas, GPS, llamadas, documentos e incidencias.

| Capacidad | Analista | Backend | Frontend | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compra | Estados y reglas | Orden, pago, webhook | Checkout y confirmación | Flujo P0 e idempotencia |
| Activación | Criterios de acceso | Cuenta, key y tenant | Onboarding y registro | Rol, unidad y primer acceso |
| Seguimiento | Fuente de verdad | GPS, sesión y eventos | Mapa y polilínea | Red, precisión y regresión |
| Llamadas | Casos y restricciones | ICE, TURN y CDR | WebRTC y servicio Android | Redes, permisos y reconexión |
| Correo | Eventos y contenido | Plantillas y entrega | Estados y mensajes | Reintento, rebote y duplicado |

## 6.1 Cronología resumida del trabajo reciente

| Periodo | Avance | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 17 de julio | Afinamiento de seguimiento en UI y uso de mapa. | Mayor claridad de la operación geográfica. |
| 18 de julio | Continuidad de mapas y corrección de compra. | Seguimiento más completo y flujo comercial corregido. |
| 19 de julio | Geolocalización, activación de conductor y suscripción. | Datos y acceso más consistentes. |
| 20 de julio | Polilínea, refinamiento de UI y seguimiento en ventas. | Mejor lectura del recorrido desde móvil y portal. |

## 6.2 Próxima iteración coordinada

Analista: cerrar criterios de aceptación de compra, activación, seguimiento y llamadas.

Backend: readiness de integraciones, idempotencia y observabilidad de flujos P0.

Frontend: pruebas runtime del portal y manejo homogéneo de errores, vacíos y permisos.

Tester: automatizar portal, ejecutar matriz multiempresa y validar redes reales.

Equipo: acordar una definición de terminado común con evidencia y riesgo residual.

# 7. Informes detallados por disciplina

Los apartados siguientes amplían el reporte principal con un nivel de detalle orientado a seguimiento de proyecto. Describen qué se trabajó, cómo aporta al producto, qué evidencia existe y qué falta para considerar cada frente terminado.

## 7.1 Informe extenso del Analista

### Levantamiento y delimitación del producto

El análisis parte de una necesidad operativa: controlar unidades de transporte, conocer su ubicación, asignar rutas y conductores, mantener comunicación y conservar evidencia de viajes e incidencias. A esta necesidad se añadió un frente comercial para contratar planes, activar empresas y administrar facturación. La solución resultante se delimitó como una plataforma multiempresa con dos experiencias cliente y un backend compartido.

La app móvil atiende al personal que trabaja con conectividad cambiante y necesita acciones rápidas. El portal web atiende a responsables de operación, propietarios y personal administrativo. Esta separación evita trasladar una interfaz de escritorio al conductor, pero obliga a compartir identidad, permisos, estados y reglas. Por ello se definió al backend como autoridad y a los clientes como representaciones especializadas.

### Descomposición funcional

| Dominio | Capacidades analizadas | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Identidad | Registro, login, recuperación, refresh, logout y sesiones. | Acceso seguro y continuidad. |
| Organización | Empresa, roles, permisos, usuarios y aislamiento. | Operación multiempresa. |
| Flota | Unidades, conductores, capacidad, estado y asociación. | Inventario operacional. |
| Rutas | Origen, destino, paradas, geometría, asignación y sesiones. | Planeación y ejecución. |
| Seguimiento | GPS, posición, velocidad, ETA, polilínea y eventos. | Visibilidad en tiempo real. |
| Comunicación | Chat, radio, llamadas, presencia y notificaciones. | Coordinación del equipo. |
| Control | Documentos, incidencias, auditoría y observabilidad. | Cumplimiento y respuesta. |
| Comercial | Planes, pago, activación, onboarding y facturación. | Monetización y administración. |

### Criterios de negocio consolidados

Una organización solo debe consultar y modificar recursos que le pertenecen; el rol complementa, pero no sustituye, el aislamiento por empresa.

Una unidad puede existir sin ruta activa, pero no debe mostrarse como operando si no cumple las condiciones definidas de asignación y sesión.

El estado mostrado en mapas debe provenir de la proyección operacional canónica, no de combinaciones locales de endpoints.

La activación comercial habilita el acceso al portal y enlaza la cuenta con la organización; los eventos duplicados no deben duplicar recursos.

Los cambios críticos —plan, pago, documento, incidencia, ruta o sesión— deben dejar evidencia suficiente para auditoría.

Las funciones dependientes de proveedores externos deben declarar disponibilidad, degradación y mensajes comprensibles para el usuario.

### Resultados y valor del análisis

El principal resultado del análisis es la coherencia entre dominios que inicialmente podían crecer por separado. El ciclo de venta termina en una cuenta operativa; la cuenta produce usuarios y claves; los usuarios operan unidades y rutas; esa operación genera posiciones, viajes, incidencias y comunicaciones; finalmente el portal convierte los datos en supervisión y administración. Esta cadena permite revisar una historia completa y detectar dónde faltan contratos o pruebas.

También se identificó deuda de experiencia: múltiples pantallas resolvían patrones visuales de manera independiente. El inventario de componentes permitió iniciar extracciones controladas sin forzar casos especializados. Desde análisis, esta decisión reduce costo de cambio y ayuda a que los estados funcionales tengan una presentación consistente.

## 7.2 Informe extenso de Backend

### Estructura del servicio

El backend expone una API Express organizada en rutas, middlewares y servicios. Las rutas traducen HTTP a operaciones del dominio; los middlewares aplican autenticación, permisos y contexto; los servicios concentran reglas reutilizables; el store o los repositorios encapsulan persistencia. Esta estructura reduce el riesgo de que una regla de activación, tenant o estado se implemente de forma distinta en varios endpoints.

Socket.IO se integra al mismo contexto de identidad. Las conexiones se agrupan en salas por usuario, rol y organización, lo que permite emitir solo a los destinatarios autorizados. Los eventos no reemplazan a la persistencia: notifican que un cambio ocurrió y permiten refrescar o aplicar una proyección segura.

### Detalle de módulos implementados

| Módulo | Responsabilidad | Control principal |
| --- | --- | --- |
| Auth | Login, registro, refresh, recuperación, sesión y respaldo E2EE. | JWT, bcrypt, sesión y validación. |
| Portal | Overview y onboarding construidos con órdenes, usuarios, keys y unidades. | Acceso de portal y tenant. |
| Commercial | Planes, checkout, confirmación, webhook, activación y descarga. | Permiso de facturación e idempotencia. |
| Account | Suscripción, plan, cancelación, facturas y sesiones. | Propiedad de cuenta y auditoría. |
| Navigation | Búsqueda, plan, rutas, asignación, sesiones, posiciones y métricas. | Acceso operacional y validación GPS. |
| RTC | Configuración ICE y consulta administrativa de sesiones. | STUN/TURN y CDR. |
| Notifications | Persistencia, lectura, suscripciones push y entrega. | Destinatarios por usuario/rol. |
| Communication | Plantillas, proveedor, cola, historial, métricas y reintento. | Configuración segura de correo. |

### Procesamiento de una operación típica

La solicitud entra con un trace id y pasa por autenticación cuando el recurso lo exige.

El middleware recupera identidad, rol y organización y rechaza accesos fuera de alcance.

La ruta valida el payload y delega la operación a un servicio o store.

La regla comprueba transición de estado, pertenencia e idempotencia cuando aplica.

La persistencia se actualiza y la respuesta se normaliza para el cliente.

Si el cambio afecta a terceros se emite un evento a salas autorizadas y se registra telemetría.

Las integraciones externas devuelven un estado explícito; el fallo se registra sin ocultarlo como éxito.

### Problemas atendidos

Los ajustes recientes sobre suscripción activa y activación de conductor atacan un problema común en plataformas con varios módulos: dos representaciones del mismo estado pueden divergir. La corrección busca que la cuenta, el portal y el acceso operativo compartan una interpretación. Del mismo modo, las mejoras de geolocalización y tracking refuerzan la integridad de posiciones y sesiones para que el mapa no compense errores de datos con lógica visual.

### Pendientes de endurecimiento

Completar contratos OpenAPI con ejemplos de éxito, error, permisos y transiciones.

Probar idempotencia bajo reintentos simultáneos de webhook, correo y activación.

Asegurar índices para consultas por organización, unidad, sesión, fecha y estado.

Definir retención y anonimización para ubicaciones, eventos y sesiones RTC.

Incorporar health/readiness específicos de MongoDB, Redis, correo, pagos, mapas y TURN.

Establecer límites y alertas de latencia para endpoints críticos y emisiones Socket.IO.

## 7.3 Informe extenso de Frontend

### Aplicación móvil: experiencia operativa

La aplicación móvil está diseñada para sesiones prolongadas, cambios de red y operación en movimiento. La navegación por rol evita mostrar acciones administrativas al conductor. El cliente HTTP maneja token, refresh y tiempos de espera, mientras el estado local conserva información necesaria para que una reconexión no obligue a reiniciar toda la experiencia.

El mapa evolucionó para representar posición actual, ruta asignada y recorrido con polilínea. Los servicios de ubicación separan adquisición, permisos, envío y visualización. Los paneles muestran estado de seguimiento y acciones disponibles según sesión. Esta separación facilita probar la lógica sin depender totalmente del componente de mapa.

### Portal de ventas: experiencia administrativa

El portal reúne la contratación y la administración posterior. El usuario puede revisar plan, pagos, facturas, sesiones y perfil, pero también operar unidades, rutas, usuarios, documentos e incidencias. La navegación debe comunicar claramente cuándo una función depende del plan, del rol o de completar onboarding.

El store del portal agrupa cargas relacionadas y aplica eventos en tiempo real. Esta estrategia reduce llamadas repetidas, pero exige invalidar correctamente después de cambios. Las pantallas deben evitar estados intermedios engañosos: una acción que se envía no debe mostrarse confirmada hasta recibir respuesta o evento válido.

### Detalle de trabajo visual y estructural

| Frente | Trabajo | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Mapas | Seguimiento, geometría, polilíneas y miniaturas de ruta. | Mejor comprensión espacial. |
| Paneles | Controles contextuales y métricas operativas. | Decisión rápida del usuario. |
| Botones | Variantes, tamaños, iconos, loading y disabled compartidos. | Consistencia y menos duplicación. |
| Listas | Filas componibles con leading, body, meta y actions. | Reuso sin acoplar dominios. |
| Errores | Error boundary y mensajes por pantalla. | Aislamiento de fallos. |
| Responsive | Composición web sobre React Native Web. | Una base visual adaptable. |
| Estado | Zustand, caché temporal y eventos. | Sincronización predecible. |

### Casos que requieren especial atención

Mapas con miles de posiciones o geometrías incompletas, para evitar congelamientos y trazos incorrectos.

Pantallas abiertas durante un cambio de plan, activación o revocación de sesión.

Estados vacíos reales frente a errores de red; ambos no deben verse iguales.

Módulos nativos ausentes en web o en builds incompletos, especialmente WebRTC, ubicación y notificaciones.

Acciones repetidas por doble clic o reconexión que podrían duplicar una mutación.

Accesibilidad de tablas, modales, botones de icono, navegación por teclado y contraste.

### Pendientes de frontend

El siguiente esfuerzo debe equilibrar unificación visual y validación runtime. Conviene completar componentes compartidos solo cuando existe repetición verificada, migrar pantallas en lotes pequeños y cargar cada ruta con datos reales. En ventas es prioritario añadir pruebas automatizadas, porque typecheck y build no detectan fallos de evaluación de módulos, incompatibilidades de props ni datos que rompen el render.

## 7.4 Informe extenso del Tester

### Estrategia actual

La calidad se aborda en varias capas. Backend contiene pruebas de arquitectura e integración para reglas críticas. La app móvil declara suites Jest para navegación, caché, cifrado, presencia, RTC, ubicación, mapas y radio, además de Playwright y Detox para recorridos. El portal de ventas valida tipos y empaquetado, pero la ausencia de una suite propia deja un riesgo visible en regresiones de pantalla.

### Inventario de áreas de prueba

| Área | Cobertura necesaria | Riesgo que controla |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Auth, RBAC, tenant, CORS, errores y secretos. | Acceso indebido o filtración. |
| Operación | Unidades, asignación, sesión, GPS, ruta y métricas. | Seguimiento inconsistente. |
| Comercial | Plan, checkout, confirmación, webhook y activación. | Cobro o acceso incorrecto. |
| Comunicación | Chat, push, correo, radio y RTC. | Mensajes perdidos o duplicados. |
| Frontend | Rutas, estados, mapas, listas, modales y formularios. | Caída o bloqueo del usuario. |
| Resiliencia | Offline, timeout, refresh, reconexión y reintento. | Datos obsoletos o duplicados. |
| No funcional | Rendimiento, accesibilidad, compatibilidad y batería. | Mala experiencia en campo. |

### Casos de prueba detallados prioritarios

| ID | Escenario | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | Compra y activación | Pago confirmado activa una sola cuenta y permite onboarding. | P0 |
| QA-02 | Webhook repetido | Múltiples entregas no duplican cuenta, factura ni correo. | P0 |
| QA-03 | Tenant cruzado | Usuario A no consulta unidades, rutas, sockets ni archivos de B. | P0 |
| QA-04 | GPS offline | Posiciones se recuperan en orden y sin saltos inválidos. | P0 |
| QA-05 | Ruta activa | Asignación, inicio, pausa y cierre actualizan móvil y portal. | P0 |
| QA-06 | Llamada móvil | Audio conecta, permanece en background y cierra CDR. | P1 |
| QA-07 | TURN | Llamada funciona entre redes restrictivas o falla con mensaje claro. | P1 |
| QA-08 | Correo | Plantilla correcta, una entrega lógica y estado auditable. | P1 |
| QA-09 | Portal completo | Todas las pantallas cargan datos sin error boundary. | P1 |
| QA-10 | Accesibilidad | Teclado, foco, etiquetas y contraste cumplen criterios. | P2 |

### Evidencia de ejecución esperada

Resultado de comando, versión del código, ambiente y variables no sensibles utilizadas.

Captura o video para recorridos visuales, acompañado de logs con trace id.

Datos de prueba identificables y procedimiento para restaurar el ambiente.

Reporte de defectos con severidad, reproducibilidad, componente y prueba de regresión.

Matriz final con casos ejecutados, aprobados, fallidos, bloqueados y riesgo residual.

# 8. Anexo de trazabilidad

La matriz siguiente conecta capacidades del producto con el trabajo de cada disciplina. Sirve como base para convertir este reporte en un plan verificable de liberación.

| Capacidad | Analista | Backend | Frontend | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | Roles y sesión | Auth/JWT | Login y rutas | Auth/RBAC |
| Compra | Estados comerciales | Checkout/webhook | Flujo ventas | Pago/idempotencia |
| Activación | Criterios de acceso | Cuenta/keys | Onboarding | Primer acceso |
| Unidades | Reglas de alta | Vehicles/store | Portal/app | CRUD/tenant |
| Rutas | Ciclo operativo | Navigation | Mapa/panel | Sesión/métricas |
| GPS | Fuente canónica | Locations/socket | Tracking | Offline/integridad |
| Incidencias | Estados/severidad | Incidents | Lista/acciones | Permisos/transición |
| Documentos | Revisión/vigencia | Documents | Carga/revisión | Archivo/acceso |
| Llamadas | Casos RTC | ICE/CDR/socket | WebRTC/nativo | Red/reconexión |
| Correo | Eventos/plantillas | Communication | Feedback | Entrega/reintento |

## 8.1 Indicadores recomendados

| Dimensión | Indicadores |
| --- | --- |
| Producto | Tasa de activación, tiempo a primera unidad, usuarios activos. |
| Backend | Disponibilidad, p95, errores, sockets, webhooks duplicados. |
| Frontend | Errores de pantalla, tiempo de carga, renders y fallos de mapa. |
| Operación | Frecuencia GPS, posiciones descartadas, sesiones completas. |
| Comunicación | Llamadas conectadas, duración, jitter, correo entregado/rebotado. |
| Calidad | Cobertura P0, defectos reabiertos, regresiones y tiempo de corrección. |

# 9. Conclusión y próximos hitos

El producto cuenta con una base funcional amplia y una integración coherente entre operación móvil, servicios backend y administración comercial. El avance reciente mejoró especialmente seguimiento, mapas, interfaz y activación. La siguiente fase debe priorizar confiabilidad de producción y evidencia de calidad, no únicamente nuevas pantallas.

Cerrar criterios de aceptación y matriz de trazabilidad por rol.

Automatizar pruebas del portal de ventas y ejecutar recorridos runtime de todas sus pantallas.

Configurar infraestructura real de TURN, correo y push con observabilidad.

Validar compra, activación, GPS y llamadas en ambientes cercanos a producción.

Continuar la unificación visual sin alterar reglas de negocio.

Resultado esperado: Una versión liberable, medible y reproducible, con trazabilidad desde el requisito hasta la prueba y evidencia de operación estable.